Product Requirements Document

Sistem Digital Manajemen Tambak Udang 76 Kolam

PT Aquaclear Teknologi Internasional — Tambak Malimping, Lebak, Banten

Disusun oleh: Muhammad Raihan & Farhan Prisa Pratama — Nata Digital  ·  v1.0

Dokumen ini adalah spesifikasi build internal, disusun dari proposal, hasil evaluasi 13 Proses Budidaya (review Fardan Ardiansyah), dan konfirmasi target panen (Jubir). Jadi acuan utama pengembangan sistem 14 hari.

# 1. Overview & Tujuan

Mengubah pencatatan operasional 76 kolam yang saat ini tersebar di 60+ sheet Excel dan 2 file terpisah (monitoring & biaya) menjadi satu sistem digital terpusat, bisa diakses laptop maupun HP.

Tujuan Utama

- Mencatat data kolam, siklus, pakan, kualitas air, panen, dan biaya secara digital & terpusat.

- Menghitung metrik pertumbuhan (FCR, SR, biomass) otomatis dari input harian, menggantikan hitungan manual Excel.

- Menyediakan dashboard ringkas untuk owner/pengelola memantau kondisi 76 kolam secara cepat.

- Menghasilkan laporan biaya & estimasi laba/rugi per siklus.

Konteks Proyek

| Item | Detail |
| --- | --- |
| Nilai kontrak | Rp 27.000.000 — jual lepas + free maintenance 4 bulan |
| Timeline | Maksimal 14 hari sejak kebutuhan disepakati |
| Kapasitas | Konfigurasi awal hingga 76 kolam |
| Stack | Laravel 12, PostgreSQL, Blade, TailwindCSS |
| Deploy | Git push → SSH pull di Hostinger |
| Basis kode | Reuse pola dari POS SaaS (auth, multi-tenant, role/permission, komponen UI) |

# 2. Scope — Fase 1 vs Pencatatan Dasar

Modul Penyakit & Penanggulangan digabung dengan Emergency Action menjadi satu modul (usulan Fardan, disetujui) — mengurangi satu modul dari beban build tanpa mengurangi cakupan.

Fase 1 — Dibangun Penuh

| Modul | Cakupan |
| --- | --- |
| Dashboard | Ringkasan kolam aktif, KPI, aktivitas terbaru (lihat Bagian 7) |
| Data Kolam | Master 76 kolam: kode, blok, luas, kapasitas, status |
| Siklus Budidaya (Penebaran Benur) | Tanggal tebar, tanggal pakan pertama (anchor DOC), asal benur, jumlah tebar, harga benur |
| Manajemen Pakan | Pakan harian 4x, program pakan per fase DOC, pengecekan ancho, FR%, FCR |
| Kualitas Air | Monitoring harian & mingguan, standar mutu & alert otomatis, perlakuan air |
| Sampling & Pertumbuhan | MBW, ADG, Size, SR%, biomass, jadwal otomatis (DOC 30 + 7 hari) |
| Panen | Multi-tahap: partial 1, partial 2, total — biomass, size, harga, pendapatan |
| Aplikasi Kimia & Biologi | Pemakaian & biaya probiotik/mineral/desinfektan |
| Biaya & Laporan | Biaya per kategori, HPP per kg, estimasi laba/rugi per siklus |

Pencatatan Dasar — Fase 1 Ringan (bisa dikembangkan Fase 2)

| Modul | Cakupan |
| --- | --- |
| Persiapan Tambak | Checklist progres, tanggal mulai, biaya sterilisasi — tanpa workflow kompleks |
| Persiapan Air | Tanggal isi air, sterilisasi, cek awal kualitas air |
| Manajemen Dasar Tambak | Siphon, kondisi lumpur, kincir — pencatatan sederhana |
| Emergency & Kesehatan (gabungan) | Tanggal, jenis kejadian, tindakan, keputusan (lanjut/flush-out/panen parsial). Tanpa modul diagnosis penyakit terpisah. |

Di luar scope (lihat Bagian 10 untuk detail lengkap): Migrasi data historis dari Excel — dibahas & dikerjakan terpisah dari 14 hari inti.

# 3. User Roles

| Role | Input / Akses Utama |
| --- | --- |
| Owner / Manajer | Lihat dashboard, semua laporan, approval; tidak input harian |
| Analis | Sampling (MBW, populasi), pencatatan mortalitas |
| Petugas Lapangan / Operasional | Pakan harian, cek kualitas air harian, ancho, obat-obatan |
| Lab | Hasil uji air mingguan (TAN, ammonia, nitrit, nitrat, vibrio/bakteri) |

Sumber: dikonfirmasi langsung oleh Fardan Ardiansyah pada review 13 Proses Budidaya.

# 4. Data Model

Struktur inti — semua data menempel ke stocking (siklus × kolam), bukan langsung ke kolam, karena satu kolam dipakai berkali-kali lintas siklus.

| Tabel | Kolom Kunci |
| --- | --- |
| farms | id, nama, lokasi |
| blocks | id, farm_id, nama (A, B, C, D, R, RW) |
| ponds | id, block_id, kode_kolam, luas, kapasitas, status |
| cycles | id, nama |
| stockings | id, pond_id, cycle_id, tgl_tebar, tgl_pakan_pertama (anchor DOC), asal_benur, jumlah_tebar, harga_benur |
| daily_logs | id, stocking_id, tgl, pakan_kg (4x), kode_pakan, hasil_ancho, do/ph/suhu/salinitas (pagi-sore) |
| water_quality_weekly | id, stocking_id, tgl, TAN, ammonia, nitrit, nitrat, vibrio, total_bakteri |
| samplings | id, stocking_id, tgl, doc, mbw, populasi, kondisi_organ |
| harvests | id, stocking_id, tahap (partial1/partial2/total), tgl, berat_kg, size, harga_per_kg |
| inventory_usage | id, stocking_id, tgl, kategori, item, qty, harga |
| prep_logs | id, pond_id, cycle_id, jenis (tambak/air), tgl, checklist, biaya |
| emergency_logs | id, stocking_id, tgl, jenis, tindakan, keputusan |

Keputusan desain penting: DOC dihitung dari tgl_pakan_pertama, bukan tgl_tebar — hasil koreksi Fardan. Semua field/query berbasis DOC (jadwal sampling, fase pakan) mengacu ke sini.

# 5. Spesifikasi per Modul & Business Rules

## 5.1 Manajemen Pakan

- Input: 4x pemberian/hari (07.00/11.00/15.00/19.00), kode pakan sesuai fase DOC (#0→3M).

- Program pakan acuan tebar 60.000 tersimpan sebagai target pembanding (tabel fase DOC → kg/hari).

- Ancho: dinilai visual saja (Habis/Sisa sedikit/Sisa banyak) — timbang persen tidak dipakai.

Asumsi sementara (butuh konfirmasi Fardan): Jeda waktu cek ancho: ±2 jam (default tengah dari pilihan yang diberikan). Aturan penyesuaian: Habis → naik 10%; Sisa banyak → turun 10%; Sisa sedikit → tetap. Porsi pakan ditaruh di ancho: 2% dari total pakan harian. Alert otomatis dipicu setelah 2x berturut-turut hasil “sisa banyak”.

- FR% = (pakan harian ÷ biomass) × 100

- FCR = akumulasi pakan (kg) ÷ biomass (kg)

## 5.2 Sampling & Pertumbuhan

- Jadwal otomatis: sampling pertama di DOC 30, selanjutnya tiap 7 hari.

- MBW = berat total sampel ÷ jumlah ekor

- ADG = (MBW sekarang − MBW lalu) ÷ selisih hari

- Size = 1.000 ÷ MBW

- SR% = (populasi ÷ jumlah tebar) × 100

- Biomass = (populasi × MBW) ÷ 1.000

Aturan penting: Mortalitas dikali 2 — sesuai praktik Excel Aquaclear, karena sifat kanibalisme udang (bangkai sering dimakan, jumlah asli lebih tinggi dari yang terlihat langsung).

## 5.3 Kualitas Air

Tampilan dipecah dua: Monitoring Harian dan Monitoring Mingguan.

| Parameter | Standar | Frekuensi |
| --- | --- | --- |
| DO (pagi/sore) | > 4 ppm | Harian |
| pH (pagi/sore) | 7,5 – 8,5 | Harian |
| Suhu (pagi/sore) | 28 – 32 °C | Harian |
| Salinitas | 25 – 30 ppt | Harian |
| TAN | < 2 ppm | Mingguan |
| Ammonia | < 0,1 ppm | Mingguan |
| Nitrit | < 0,1 ppm | Mingguan |
| Nitrat | < 50 ppm | Mingguan |
| TOM, alkalinitas, Fe | Uji lab, tanpa ambang pasti | 10 hari sekali |
| Vibrio & bakteri | Rasio V/B — warning jika > 10% | 7 hari sekali |

“Vibrio tinggi” berlaku khusus untuk vibrio hijau, hitam, dan luminer. Nilai di atas jadi basis alert otomatis di sistem.

## 5.4 Panen — Multi-Tahap

Jenis udang: Vaname saja (Windu sudah tidak dibudidayakan Aquaclear, dikonfirmasi Jubir).

| Tahap | MBW | Size |
| --- | --- | --- |
| Partial 1 | 13 – 15 gr | 65 – 70 ekor/kg |
| Partial 2 | 20 gr | 50 ekor/kg |
| Total / Habis | 30 – 40 gr | 25 – 35 ekor/kg |

Target & asumsi: Target hasil: 1.100–1.200 kg per kolam, sama untuk semua kolam (dikonfirmasi Jubir). Asumsi kami: angka ini adalah total akumulasi seluruh tahap panen (partial 1 + partial 2 + total) per kolam per siklus, bukan hanya tahap panen total. Sistem dibangun dengan asumsi ini — perlu dikonfirmasi ulang bila memungkinkan. Sistem menjumlahkan biomass keluar tiap tahap panen; dashboard menampilkan progres terhadap target 1.100–1.200 kg per kolam.

- HPP per kg = total biaya operasional kolam ÷ total biomass panen (akumulasi semua tahap)

## 5.5 Biaya & Laporan

- Biaya per kategori: benur, pakan, probiotik, mineral, desinfektan (dari input harian & aplikasi kimia).

- % biaya pakan = (biaya pakan ÷ total biaya) × 100 — acuan historis 60–68% dari total biaya operasional.

- Laba/Rugi per siklus = total pendapatan panen (semua tahap) − total biaya operasional.

Catatan penting: Estimasi panen & laba/rugi bersifat proyeksi, bukan angka pasti — dipengaruhi harga jual aktual saat panen (fluktuatif) dan kondisi lapangan. Sistem menampilkan sebagai “estimasi”, bukan “prediksi akurat”.

## 5.6 Emergency & Kesehatan (Gabungan)

- Input: tanggal & jenis kejadian (udang sakit/air jelek/SR turun), sampling khusus, tindakan penanganan (termasuk perlakuan khusus).

Aturan flush-out (dikonfirmasi Fardan): Flush-out bila DOC < 30 dan kondisi kritis (SR turun tajam / serangan penyakit); lalu restocking.

Masih asumsi (TBD): Kriteria “sampling khusus” di luar jadwal rutin — sementara dipicu manual oleh analis/petugas berdasarkan penilaian lapangan, belum ada aturan otomatis.

# 6. Modul Pencatatan Dasar

## 6.1 Persiapan Tambak & Air

- Checklist progres (pembersihan, sterilisasi, penambalan bila bocor), biaya desinfektan, status “Siap Isi Air” → “Siap Tebar”.

Masih terbuka: Standar mutu checklist persiapan tambak — Fardan sendiri menandai perlu dicek ulang. Sementara dibangun sebagai checklist bebas (tanpa validasi ketat), bisa diperketat di Fase 2.

## 6.2 Manajemen Dasar Tambak

- Siphon, kondisi lumpur dasar (kualitatif, acuan uji lab TOM bila tersedia), jumlah & jam nyala kincir.

# 7. Dashboard & KPI

6 kartu utama — usulan Nata Digital (diminta langsung oleh Fardan), siap direview klien.

| Kartu | Deskripsi |
| --- | --- |
| 1. Kolam Aktif | Jumlah kolam berjalan dari 76 kapasitas |
| 2. Rata-rata FCR | Efisiensi pakan seluruh kolam aktif |
| 3. Kolam Emergency | Jumlah kolam berstatus darurat (alert cepat) |
| 4. Pakan Bulan Ini | Total pakan terpakai, kg & Rp |
| 5. Estimasi Biomass Siap Panen | Proyeksi hasil terdekat dari kolam aktif |
| 6. Estimasi Laba/Rugi Siklus Berjalan | Bottom line operasional |

Ditambah panel “Aktivitas Terbaru” di bawah 6 kartu — log input pakan/sampling/panen paling baru (bukan kartu KPI tersendiri).

# 8. Log Asumsi & Item Terbuka

Status per item — mana yang sudah settled, mana yang masih pakai asumsi sementara untuk memulai build.

Sudah Terjawab / Diputuskan

Target panen & jenis udang

Vaname saja; 3 tahap panen dengan MBW/size per tahap; target 1.100–1.200 kg/kolam (dikonfirmasi Jubir).

Penggabungan modul Penyakit + Emergency

Disetujui, dibangun sebagai satu modul (keputusan Raihan).

DOC, ancho (cara nilai), mortalitas ×2, standar mutu air, jadwal sampling, ambang DOC flush-out

Dikonfirmasi lengkap oleh Fardan — lihat Bagian 4–5.

Asumsi Sementara — Dipakai untuk Build, Perlu Konfirmasi Ulang

4 aturan teknis Ancho

Jeda 2 jam, naik/turun 10%, porsi 2%, alert 2x berturut sisa banyak.

Interpretasi target 1.100–1.200 kg

Diasumsikan total akumulasi semua tahap panen per kolam per siklus.

Kriteria sampling khusus

Dipicu manual oleh analis/petugas, tanpa aturan otomatis.

Checklist standar mutu Persiapan Tambak

Dibangun sebagai checklist bebas, belum divalidasi ketat.

Masih Benar-Benar Terbuka

- Daftar & harga acuan bahan probiotik/mineral/desinfektan/obat — menunggu data dari bagian operasional tambak (field harga dikosongkan, diisi manual saat data tersedia).

# 9. Non-Functional Requirements

| Aspek | Ketentuan |
| --- | --- |
| Stack | Laravel 12, PostgreSQL, Blade, TailwindCSS |
| Multi-tenant & role | Reuse pola hardening dari POS SaaS; role: Owner, Analis, Operasional, Lab |
| Akses | Responsive — laptop & HP |
| Deployment | Git push ke GitHub → SSH pull di Hostinger |
| Kinerja | Optimal untuk 76 kolam aktif bersamaan, query per-stocking bukan per-sheet |
| Perhitungan | Dihitung di backend (service class terpusat), bukan di Blade — hindari duplikasi rumus |

# 10. Di Luar Scope

- Migrasi data historis dari Excel (60+ sheet) — dibahas & dikerjakan terpisah dari 14 hari inti.

- Prediksi panen berbasis AI/machine learning — sistem hanya estimasi berbasis rumus deterministik.

- Integrasi pihak ketiga (payment gateway, notifikasi WhatsApp otomatis, dsb).

- Modul diagnosis penyakit terpisah dengan database penyakit — digabung ringkas ke Emergency.

- Export laporan kompleks di luar laporan laba/rugi sederhana yang disepakati.

Dokumen ini jadi acuan build 14 hari. Perubahan scope di luar sini perlu dicatat & dibahas terpisah — bukan disisipkan diam-diam ke sprint yang berjalan.